Министерство образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Балахнинский технический техникум»

КОМПЛЕКТ

фондов оценочных средств

ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений»

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Балахна

2018

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Балахнинский технический техникум»

Разработчик:

Глебова С. А., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «Балахнинский технический техникум», первая категория

Рецензенты:

- Алексеева Г.А., методист ГБПОУ  «Балахнинский технический техникум»

Содержание

| 1 | Область применения фондов оценочных средств | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Формы контроля и оценивания элементов ПМ03 | 8 |
| 3 | Порядок оценки освоения ПМ 03 | 9 |
|  | 3.1.Форма проведения экзамена (квалификационного) | 10 |
|  | 3.2 Критерии оценки на дифференцированном зачете | 10 |
|  | 3.3 Критерии оценки проекта на экзамене (квалификационном) по ПМ 03 | 11 |
|  | Приложение 1 Тест для проведения дифференцированного зачета по МДК 03.01 | 12 |

##### 1. Область применения комплекта контрольно - оценочных

##### средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.  по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Фонды оценочных средств  включают в себя контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проверки результатов освоения. МДК 03.01. Управление  деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации  и реконструкции зданий и сооружений и контрольно-оценочные средства (КОС) для проверки результатов освоения профессиональных компетенций ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет оценить:

практический опыт:

- осуществления планирования деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;

- обеспечения деятельности структурных подразделений;

-контроля деятельности структурных подразделений;

-обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;

умения:

-планирования  последовательности выполнения производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;

-оформления  заявок обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;

- определения содержания учредительных функций на каждом этапе производства;

-составления предложений по повышению разрядов работникам, комплектованию количественного профессионально-квалификационного состава бригад;

-проведения  производственный инструктаж;

-распределения производственные задания между исполнителями работ (бригадами и звеньями);

-деления  фронта работ на захватки и делянки;

-закрепления  объемов работ за бригадами;

- организации  выполнения работ в соответствии с графиками и сроками производства работ;

-обеспечения  работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;

-обеспечения  условий  для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки;

-обеспечения соблюдений  законности на производстве;

-защиты  своих  гражданских, трудовых прав в соответствии с правовыми и нормативными документами;

-организации  оперативного  учета выполнения производственных заданий;

-использования основных нормативными документами по охране труда и охране окружающей среды;

-проведения  анализа травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

- обеспечения соблюдений рабочими требований охраны труда и техники безопасности на рабочих местах;

-проводения  аттестации рабочих мест;

-проведение  инструктажа по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;

знания:

- научно-технических достижений и опыта организации строительного производства;

-научной организации рабочих мест;

-принципов и методов планирования работ на участке;

- приемов и методов управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач;

- нормативно-технической и распорядительной документации по вопросам организации деятельности строительных участков;

- форм организации труда рабочих;

общих принципов оперативного планирования производства строительно-монтажных работ;

- гражданского трудового административного законодательства;

- прав и обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности;

- действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы);

- нормативных документов, определяющих права, обязанности и ответственность руководителей и работников;

- форм и методов стимулирования коллективов и отдельных работников;

- основных нормативных и законодательных акты в области охраны труда и окружающей среды;

- требований по аттестации рабочих мест;

- основ пожарной безопасности;

- методов оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

-техники безопасности при производстве работ;

- организаци ипроизводственной санитарии и гигиены.

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения   ПМ.03	 в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Организация  работы структурного подразделения Комплект контрольно-оценочных средств  позволяет оценивать освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК)

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. | - умение осуществлять планирование деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; - умение обеспечить деятельность структурных подразделений; - умение обеспечить соблюдение законности на производстве; - защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и нормативными документами; |
| ПК 3.2.Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. | - умение контролировать деятельность структурных подразделений; - умение обеспечить соблюдений требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; - умение пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране окружающей среды; - проведение анализа травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; - использование экобиозащитной техники; - проведение аттестации рабочих мест; - умение разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного травматизма; - умение вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке; -умение проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций с записью в журнале инструктажа; |
| Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. | - правильность применения основных нормативных и законодательных актов в области охраны труда и окружающей среды; - умение принимать инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и оборудования; - умение применять требования по аттестации рабочих мест; - умение применять основы пожарной безопасности; - умение применять методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; - соблюдение правил техники безопасности при производстве работ; - умение организовывать производственную санитарию и гигиену. |
| ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. | - правильность оформления документов по учету рабочего времени, выработки, простоев; - умение пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране окружающей среды; - обеспечение соблюдений требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; |
| ПК 3.4.. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. | - осуществление планирования деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; - обеспечение ь деятельности структурных подразделений; - обеспечение соблюдения законности на производстве; - умение защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и нормативными документами; |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - Показ организации рабочего места, применение методов и способов решений, исходя из целей профессиональных задач, в области приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | - Решение производственных задач в стандартных и нестандартных ситуациях, путем выполнения практических заданий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | -Демонстрация выполнения технологических схем, инструкционных карт, расчетов, документальное оформление заказа на продукты со склада и прием продуктов со склада и от поставщиков. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - Защита докладов и рефератов, где включены вопросы, позволяющие самостоятельно укрепить и углубить знания по приготовлению полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и овощей для сложной кулинарной продукции. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - Демонстрация работы в коллективе при выполнении лабораторных работ, обсуждение ситуаций общения с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - Коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения. | . |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - Организовывать самостоятельные занятия при изучении профессионального модуля. - Самостоятельно, профессионально-ориентированно выбирать тематику творческих работ (рефератов, докладов и т.п.). - Составлять резюме. - Посещать дополнительные занятия. - Осваивать дополнительные рабочие профессии. - Обучаться на курсах дополнительной профессиональной подготовки. Показывать уровень профессиональной зрелости. | . |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - Осваивать новые технологии в профессиональной деятельности - Использовать новые технологические приёмы в профессиональной деятельности. |  |

2 Формы контроля и оценивания МДК 03.01 и ПМ 03

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений | экзамен (квалификационный) | Тестирование. Контрольная работа. Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной работы |
| УП 03 Учебная практика | Дифференцированный зачет) | Наблюдение и оценка выполнения работ. |

2.1 Контрольно-измерительные материалы по МДК.03 01  по ПМ 03

| №п/п | Проверяемый критерий освоения умений и знаний | №п/п | Вид задания/вопрос | Проверяемые ПК,ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | практический опыт: - осуществления планирования деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; - обеспечения деятельности структурных подразделений; -контроля деятельности структурных подразделений; -обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; умения: -планирования последовательности выполнения производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; -оформления заявок обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; - определения содержания учредительных функций на каждом этапе производства; -составления предложений по повышению разрядов работникам, комплектованию количественного профессионально-квалификационного состава бригад; -проведения производственный инструктаж; -распределения производственные задания между исполнителями работ (бригадами и звеньями); -деления фронта работ на захватки и делянки; -закрепления объемов работ за бригадами; - организации выполнения работ в соответствии с графиками и сроками производства работ; -обеспечения работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; -обеспечения условий для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки; -обеспечения соблюдений законности на производстве; -защиты своих гражданских, трудовых прав в соответствии с правовыми и нормативными документами; -организации оперативного учета выполнения производственных заданий; -использования основных нормативными документами по охране труда и охране окружающей среды; -проведения анализа травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; - обеспечения соблюдений рабочими требований охраны труда и техники безопасности на рабочих местах; -проведения аттестации рабочих мест; -проведение инструктажа по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций с записью в журнале инструктажа; знания: - научно-технических достижений и опыта организации строительного производства; -научной организации рабочих мест; -принципов и методов планирования работ на участке; - приемов и методов управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач; - нормативно-технической и распорядительной документации по вопросам организации деятельности строительных участков; - форм организации труда рабочих; общих принципов оперативного планирования производства строительно-монтажных работ; - гражданского трудового административного законодательства; - прав и обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности; - действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы); - нормативных документов, определяющих права, обязанности и ответственность руководителей и работников; - форм и методов стимулирования коллективов и отдельных работников; - основных нормативных и законодательных акты в области охраны труда и окружающей среды; - требований по аттестации рабочих мест; - основ пожарной безопасности; - методов оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; -техники безопасности при производстве работ; - организация производственной санитарии и гигиены. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 | Составить порядок разработки и утверждения месячных оперативных планов. Составить недельно-суточный план выполнения работ Составить графики выполнения работ, и закрепления объёмов работ за бригадами, Составить план последовательности выполнения производственных процессов в строительно-монтажной организации Оформить заявки на обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами. Провести инструктаж по охране труда работников на рабочем месте. Составить типовуюинструкцию по охране труда рабочих-строителей Оформить акт формы Н–1 о несчастном случае на производстве Составить цикл менеджмента строительной организации Разработать основные учредительные документы строительного предприятия Составить должностную инструкцию Оформить предложения по повышению разрядов работникам и комплектованию количественного профессионально-квалификационного состава бригад. Оформить положения по оплате труда Оформить документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев. Составить схему взаимосвязи диспетчерской службы строительно-монтажной организации с её производственными подразделениями и обслуживающими участками Оформить договор на проектно-изыскательские работы. . Оформить нормативно-техническую и распорядительную документации по вопросам организации деятельности строительных участков. Распределить производственные задания между исполнителями работ; Оформить наряд-задание на строительно-монтажные работы. Оформить акт о расследовании группового несчастного случая Оформить документы по специальной оценке условий труда. Оформить наряд– допуск на выполнение строительно-монтажных работ, связанных с повышенной опасностью. Разработать мероприятия по предотвращению производственного травматизма. . Составить претензию и исковое заявления в арбитражный суд. Оформить договор . Составить трудовой договор Составить резюме. Рассмотреть порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. Организационные формы и система управления строительством в России: Основные принципы организации управления строительством и способы его осуществления. Общая система управления строительством в России; Организационно-правовые формы строительно-монтажных организаций: основные признаки предприятия (организации) и общая их характеристика в строительстве Лицензирование деятельности в сфере проектирования и строительства; Создание, реорганизация и ликвидация предприятий в строительстве. Функции и методы управления строительным производством: понятия о функциях управления производством. Методы управления строительным производством. Производственная структура строительно-монтажной организации; Организационная структура строительно-монтажной организации; Приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач. Управление трудовым коллективом Формы организации труда рабочих Нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей и работников; Основные требования, предъявляемые к оформлению должностных инструкций. Цели оперативного планирования и виды оперативных планов. Общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ. Содержание, порядок разработки и утверждения месячных оперативных планов. Составление недельно-суточных планов графиков производства работ. Контроль выполнения оперативных планов строительного производства. Диспетчеризация управления строительным производством. Принципы и методы планирования работ на участке. Контрактная документация в строительстве: Содержание, порядок заключения и структура договора подряда; Исполнение, изменения условия реализации и расторжение договора подряда. Материально-техническое обеспечение производства строительно-монтажных работ: Обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; Обеспечение условий для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки. Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: Организация строительного контроля; Требования к строительным организациям, осуществляющим строительный контроль; Процедуры проведения строительного контроля. Определение содержания учредительных функций на каждом этапе производства. Основные понятия об охране труда. Требования охраны труда. Организация охраны труда в строительстве. Производственный травматизм: Специальная оценка условия труда. Основы пожарной безопасности: Классификация объектов по взрыво и пожароопасности; Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Основные нормативные и законодательные акты по охране труда и окружающей среды Электробезопасность на строительной площадке. Организация производственной санитарии и гигиены. Первая помощь при несчастных случаях: | ПК 3.1-3.4 ОК 1-9 ПК 3.1-3.4 ОК 1-9 ПК 3.1-3.4 ОК 1-9 |

3.  Порядок оценивания освоения МДК и ПМ

3.1 Форма проведения дифференцированного зачета и  экзамена (квалификационного)

А) Текущий контроль знаний осуществляется на занятиях в форме оценивания устных ответов, наблюдения и оценки выполнения практических работ, контрольных работ, оценки выполнения внеаудиторной  самостоятельной работы.

Б) Итоговый контроль практического опыта и умений ПМ 03 Организация  работы структурного подразделения осуществляется на экзамене  (квалификационном). Экзамен (квалификационный) представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный) проводится по результатам освоения программы профессионального модуля и проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности, а также  сформированность у него компетенций. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная текущая аттестация по всем практическим работам по МДК 03.01, ключевым теоретическим вопросам   МДК 03.01, прошедшие и выполнившие все виды работ по учебной и производственной практике.

Экзамен проводится в форме защиты проектов по теме. «Планирование деятельности структурного подразделения».  Студенты выполняют презентацию разработанных проектов по созданию и реализации деятельности строительных компаний.

Итоговая оценка за экзамен (квалификационный) по ПМ 03 Организация  работы структурного подразделения складывается из суммы баллов, полученных на экзамене. Общее количество баллов, пользуясь процентным соотношением, переводится в оценку.

При положительном заключении  по всем профессиональным компетенциям принимается решение «вид профессиональной деятельности  освоен»

3.2 Критерии оценки проекта на экзамене (квалификационном) по ПМ 03

| Показатель | Баллы |
| --- | --- |
| I.По содержанию самого проекта: |  |
| Соответствие цели и задач проекта | 0-5 |
| Полнота содержания проекта, логичность изложения материала темы и вариантов ее решения в проекте | 0-10 |
| Оформление работы соответственно требованиям | 0-2 |
| Самостоятельность работы автора (авторов) при работе над проектом | 0-2 |
| II.Выступление и презентация проекта Научность, убедительность и выразительность выступления, раскрытие сущности проекта | 0-5 |
| Соответствие вида презентации, защиты проекта задачам раскрытия содержания проекта | 0-2 |
| Использование средств наглядности, технических средств | 0-2 |
| Умение отвечать на вопросы по проекту | 02 |
| Итого | 30 |

# «5» (отлично) – 85-100%                       - 25-30 б.

«4» (хорошо) – 70-84%                             - 20-25 б.

«3» (удовлетворительно) - 69-51%          - 15-20 б.

«2» (неудовлетворительно) менее 50%   - менее 15 б.

3.3 Критерии оценки тестового задания  обучающегося на дифференцированном зачете по УП 03.01

Дифференцированный  зачет проходит в форме тестового задания. На последнем занятии.  Время отведенное на выполнение 45 минут

Оценка теста выставляется с учетом ответа обучающегося, в результате чего обучающийся должен ответить на 35 вопросов:

# «5» (отлично) – 85-100%                       - 35-29 правильных ответов

«4» (хорошо) – 70-84%                             - 28- 22 правильных ответа

«3» (удовлетворительно) - 69-51%          - 21-17 правильных ответов

«2» (неудовлетворительно) менее 50%   - менее 17 правильных ответов

Приложение 1

Тестовые задания  для дифференцированного зачета  по учебной практике

1.Основные термины и понятия.

Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) Юридические лица;

б) Акционерное общество (АО);

в) Открытое акционерное общество (ОАО);

г) Закрытое акционерное общество (ЗАО);

д) Общество с ограниченной ответственностью (ООО);

е) Производственный кооператив (ПК), участие юридических лиц;

ж) Аспекты инвестирования;

з) Участие инвестора в капитале.

1. АО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу, не вправе устанавливать преимущественное право АО или акционеров на приобретение отчуждаемых акций, обязано раскрывать информацию о своей деятельности в установленном нормативно-правовыми актами порядке. Число участников такого АО составляет минимум 1 чел., а максимальное не ограничено.

2. Каждый из вариантов инвестирования имеет, как минимум, два ключевых аспекта —гражданско-правовой и налоговый. для выбора наиболее оптимального из них необходимо проанализировать обе эти составляющие на предмет рисков и негативных последствий.

3. АО распределяет свои акции только среди своих учредителей, не вправе проводить продажу либо открытую подписку на свои акции неограниченному кругу лиц. Минимальный размер уставного капитала такого АО должен составлять не менее 100-кратной суммы минимального размера оплаты труда, число акционеров не более 50 человек.

4. действующее гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает два основных вида юридических лиц — коммерческие и некоммерческие организации.

5. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

6. Хозяйственное общество, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал которого распределен на доли, определяемые в процентах или в виде дроби. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (риск утраты вкладов).

7. Возможно учреждение инвестором отдельного АО или 000 совместно с головной компанией — организатором строительного бизнеса, приобретение доли в уставном капитале этой компании или осуществление взноса в ее уставный капитал.

8. Добровольное объединение граждан (возможно участие и юридических лиц) на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом или ином участии. Объединение является юридическим лицом коммерческой организацией.

1.Тесты

Выбрать верные утверждения

1. К некоммерческим организациям ГК РФ относит юридических лиц:

а) не имеющих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;

б) осуществляющих предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей,

ради которой они созданы и соответствующую этим целям;

в) общества с ограниченной ответственностью; г) товарищества.

2. Производственный кооператив (ПК):

а) число участников — любое;

б) размер уставного капитала — не ограничен;

в) выпуск акций — разрешен;

г) исключение своих членов из числа участников — по решению суда;

д) права участников при голосовании — каждый член ПК имеет один голос.

З. Открытое акционерное общество (ОАО):

а) число участников — не ограничено;

б) размер уставного капитала — любой;

в) выпуск акций — обязателен;

г) исключение своих членов из числа участников — по решению общего собрания;

д) публичное раскрытие информации о своей деятельности — по усмотрению ОАО.

4. Закрытое акционерное общество (ЗАО):

а) прием новых акционеров невозможен;

б) необходимость обязательного раскрытия информации о деятельности в отдельных

случаях;

в) наличие преимуществ для участия в строительном бизнесе перед другими

организациями — имеются;

г) исключение из числа акционеров — не предусмотрено; д) выпуск акций — по решению

руководства.

5. Общество с ограниченной ответственностью (000):

а) некоммерческая организация;

б) может не регистрироваться в качестве юридического лица;

в) выпуск акций — не предусмотрен;

г) участие юридических лиц — ограничений нет;

д) исключение из числа участников — по решению суда.

6. Уровень контроля акционеров в процессе управления АО:

а) 2 % акций — право участия в формировании повестки дня общего собрания;

6)10% — право формирования повестки дня; в) 25% — «блокирующий» пакет;

г) 30% — право организации повторного общего собрания акционеров;

д) 51% и более — гарантированный контроль.

7. Управляющая компания:

а) создается инвестором;

б) выбирается по конкурсу;

в) работает в соответствии со своими правилами;

г) работает в соответствии с условиями договора.

8. Участие инвестора в капитале АО или 000:

а) учреждение отдельного общества с головной компанией;

б) приобретение доли в уставном капитале головной компании;

в) взнос в уставный капитал головной компании;

г) простой перевод своей доли средств на счет головной компании.

1 Верно/неверно

Прочитайте внимательно следующие утверждения и укажите, какие из них верны, а какие

— ошибочны.

1. Все АО имеют одинаковый устав, равные права и ответственность.

2. ЗАО вправе при новой эмиссии акций продавать их любым юридическим или

физическим лицам.

З. Юридические лица имеют два основных вида — коммерческие и некоммерческие

организации.

4. Для ОАО число участников неограниченно.

5. 000 является некоммерческой организацией.

6. Управляющая компания может не регистрироваться в качестве юридического лица.

7.2. Оперативное планирование строительного производства

2.Основные термины и понятия

Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему

определение.

а) Планирование строительного производства;

б) Балансовый метод планирования;

в) Непрерывность планирования;

г) Комплексность планирования;

д) Стабильность планирования;

е) Научность планирования;

ж) Этапы и последовательность разработки планов;

з) Оперативное планирование;

и) Недельно(декадо)-суточное планирование.

1. Планирование строительного производства осуществляется на длительную перспективу

(стратегическое планирование), на среднесрочный период (тактическое планирование) и

краткосрочный период (оперативное планирование).

2. Своевременное доведение плановых заданий до непосредственных исполнителей и их

неизменность на протяжении определенного планового периода, что позволяет исключить

нарушения различности производства работ, простои рабочих и механизмов.

З. Увязка планируемых к выполнению объемов СМР с производственными

возможностями строительных организаций по всем видам используемых ресурсов —

трудовых, материально-технических и финансовых.

4. Охватывает краткосрочный период планирования (месяц, декада, неделя) и является

важнейшей составной частью единой системы подготовки и планирования строительного

производства и служат целям повышения уровня координации работы всех подразделений

и организаций, участвующих в строительстве.

5. Использование современных достижений научно-технического прогресса и науки об

управлении при подготовке планов строительного производства.

6. Для успешного выполнения функций текущей деятельности и перспективного развития

строительной фирмы должна осуществляться постоянная работа по прогнозированию

возможных последствий развития событий, а также по поиску таких управленческих

решений, которые необходимо принять и реализовать для достижения оптимальных

результатов при реализации промежуточных и конечных целей деятельности.

7. Увязка среднесрочных (тактических) и краткосрочных (оперативных) планов, когда

показатели планов, составленных на более длительный период, уточняются в планах,

разрабатываемых на меньшие промежутки времени.

8. Плановые документы, увязывающие воедино работу инженерных служб строительно-

монтажных организаций, служб снабжения и транспорта, машин и механизмов и

направляющие ее на выполнение утвержденных заданий на предстоящий короткий

промежуток времени (неделю, декаду) с распределением заданий на каждый день.

9. Учет всех направлений деятельности строительно-монтажных организаций:

производственной, предпринимательской, экономической, социальной, научно-

технической и др.

2.Тесты

Выбрать верные утверждения

1. Планирование строительного производства осуществляется путем разработки планов:

а) пятилетних;

б) трехлетних;

в) стратегических;

г) годовых;

д) тактических;

е) еженедельных;

ж) оперативных.

2. Оперативные планы составляются на:

а) квартал;

б) каждый месяц;

в) на неделю иди декаду;

г) каждый день.

З. Исходными данными для разработки оперативных планов являются:

а) договор подряда на строительство объекта;

б) НОС (директивный график);

в) ПНР (календарный план);

г) перечень работ «критического» пути;

д) планы текущего года;

е) стратегический план.

4. Оперативные планы являются:

а) рекомендации для исполнителя;

б) документами, обязательными для исполнения;

в) одним из инструментов управления строительством;

г) дополнением к годовому плану;

д) справочным материалом.

5. Недельно-суточный план:

а) является основой для составления недельно-суточных графиков выполнения и набора

физических объемов работ;

б) является А от месячного плана;

в) включает только выборочные виды работ;

г) учитывает всю оперативную информацию о ходе работ и результаты работы

предыдущей и текущей недель;

д) составляется исполнителем по его усмотрению.

2. Верно/неверно

Прочитайте внимательно следующие утверждения и укажите, какие из них верны, а какие

— ошибочны.

1. Порядок организации и виды планирования строительного производства

устанавливаются руководством строительной организации.

2. Стратегические планы носят директивный характер, т.е. являются документом,

обязательным для исполнения.

З. Договор подряда на строительство обязательно содержит в себе в качестве приложения

календарный план и план производства строительно-монтажных работ.

4. Функциями управления строительным производством является планирование,

организация, контроль и регулирование, учет и анализ.

5. Недельно-суточные графики и планы производства строительно-монтажных работ

являются для исполнителей рекомендательными документами.

6. Недельно-суточное планирование относится к системе оперативного планирования

строительного производства.

3. Основные термины и понятия

для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему

определение.

а) Окружающая среда (ОС);

б) Загрязнения окружающей среды;

в) Мероприятия по охране ОС;

г) Рекультивация земель;

д) Охрана подземных вод;

е) Твердые отходы при строительстве.

1. В общем виде классифицируется по двум группам:

- материальные — запыление атмосферы, твердые частицы в воде и почве, газообразные,

жидкие, твердые химические соединения и элементы конструкций и изделий;

- энергетические — теплота, гпум, вибрация, свет, электромагнитные и ионизированные

излучения.

2. Применяется для восстановления плодородия почвы и растительного покрова, включает

в себя комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности

нарушенных земель.

3. Включают в себя:

- рекультивацию земель;

- предотвращение потерь природных ресурсов;

- очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу.

4. Среда обитания и производственной деятельности человечества, т. е. природная среда,

окружающая человека.

5. Комплекс мероприятий, направленных на улучшение и сохранение такого

количественного и качественного состояния подземных вод и водоемов, которое

позволяет использовать их для нужд водопользования и водопотребления.

6. К ним относятся остатки и лом сырья, материалов, изделий и конструкции,

образовавшиеся при производстве СМР и утратившие свои потребительские свойства, а

также строительный мусор.

3. Тесты

Выбрать верные утверждения

1. По воздействию на объекты природы загрязнители подразделяются по воздействиям на:

а) атмосферу;

б) почву;

в) проезжую часть автодорог и тротуары;

г) затенение близстоящих зданий;

д) водный бассейн.

2. Воздействия по ОС при производстве строительно-монтажных работ могут быть:

а) прямыми;

б) косвенными;

в) разрушительными;

г) длительными;

д) постоянными;

е) кратковременными.

3. Ситуационный план строительства включает в себя:

а) только квартал (микрорайон), в котором строится объект;

б) границы близлежащих существующих зданий и сооружений;

в) участки зеленых насаждений, отдельные деревья и кустарники;

г) все территории за пределами площадки строительства, на которые распространяются

принятые организационные и технические решения.

4. Экологический ущерб для ОС, наносимый в процессе строительства:

а) подлежит только материальной компенсации;

б) должен быть компенсирован специальными организационными и инженерными

мероприятиями;

в) определяется непосредственно производства СМР;

г) прогнозируется в процессе экологйческой экспертизы и при разработке НОС и ПНР;

д) может допускаться, как 1-тевосполнимый или некомпенсируемый.

3.Верно/неверно

Прочитайте внимательно следующие утверждения и укажите, какие из них верны, а какие

— ошибочны.

1. Материальные загрязнения ОС подразделяются на выбросы в атмосферу, сбросы

сточных вод и твердые отходы.

2. Энергетические загрязнения ОС включают в себя тепловые выбросы, все виды

излучений и полей.

3. Строительство представляет собой область трудовой деятельности людей с низкой

степенью экологической ответственности.

4. Для обеспечения эффективной защиты ОС достаточно тщательно проработать

стройгенплан объекта.

5. Требования по защите и мероприятия по охране ОС должны закладываться при

разработке НОС и ПНР.

б. Безопасность строительных работ для ОС должна обеспечиваться строительной

организацией согласно СПиН 12-01-2004 «Организация строительства».

ОТВЕТЫ

Основные термины и понятия

1.Iв,2ж,Зг,4а,56,бд,7з,8е,

2.Iж,2д,3б,4з,5е,ба,7в,8и,9г,

3. 1б,2г,Зв,4а,5д,бе.

Тесты

1.1а,б;2б,д;За,в;4б,в,г;5в,гд;6а,в,г,д;7а,б,г;8а,б,в

2.Iв,г,е,д,ж;2а,б,в;За,в,г,д;46,в;5а,г

3.Iа,б,д;2а,б,г,е;Зб,в,г;46,г.

Верно/неверно

1. Iн;2н;Зв;4в;5н;бн.

2. Iв;2н;Зв;4в;5н;бв.

3.. Iв;2в;Зн;4н;5в;бв.

Критерии оценки

1. 100-90% правильных ответов оценка «5»

2. 80-70% правильных ответов оценка «4»

3. 60-50% правильных ответов оценка «3»

4. от 40% правильных ответов оценка «2»

# Text boxes

Комплект контрольно-оценочных средств

по ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений»  разработан на основе  рабочей программы   ПМ 03 в соответствие с требованиями ФГОС   по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Зам. директора по учебно-методической работе

______________ О.В. Сивухина

«_____» __________ 2016 г.

Согласовано на заседании  цикловой методической комиссии

Протокол №__ от «___»____2018 г.

Председатель ________